ALPHA CORE

量化研究与决策平台

系统建构蓝图

版本 1.1  |  2026年4月

密级：内部机密

定位：全链路产品化（SaaS-Ready）

# 目录

# 执行摘要

Alpha Core 是一个全栈量化研究与决策平台，旨在将完整的 Alpha 生命周期——从原始市场数据获取、特征工程、ML 推理、策略构建、风控、模拟执行到审计追溯——统一在一个可产品化的系统中。本文件是工程团队的「长程任务蓝图」，定义了全部七个核心模块的精确范围、验收标准和分阶段交付计划。

平台基于三个基本原则架构：

- 第一性原理分解：每个模块映射到量化管线中的恰好一个不可约减的关注点。七个模块来源于回答：“从原始 tick 数据到一笔可审计的模拟交易，最少需要哪些组件？”

- 奥卡姆剃刀工程实践：优先采用满足验收标准的最简实现。sklearn 优先于 PyTorch（除非回测证明不足）。复杂性是挣得的，不是假定的。

- 可观测契约：每个模块暴露类型化的不可变数据契约（frozen dataclass 或 Pydantic model）。模块边界是 API 表面，而非目录约定。

战略定位：平台以美股（S&P 500 宇宙）为主要市场，通过已有 AKShare 数据层可扩展至 A 股。前端将从当前的单体 HTML 文件（~2,700 行）迁移至组件化的 React/Next.js 应用。所有交易功能仅限研究和模拟盘。

关键约束条件：

- 数据源：仅使用免费开源数据源（yfinance 免费层、AKShare），粒度为单日级别交易数据，不依赖任何付费 API 或数据供应商。

- LLM 接入：不租用独立 GPU 服务器部署开源模型。通过开发者已订阅的模型公司 Coding Plan（如 OpenAI / Anthropic / DeepSeek 等）接入 API，经由已有的 LLMClientFactory 统一调度。

- 网络安全：重点关注。禁止暴露开发者模式，仅开放最小端口，实施访问频率限制、可疑连接封禁等安全策略。

# 模块 1：系统总线监控 (System Bus Monitor)

目的：提供对 Alpha Core 内每个子系统的健康状态、延迟和吞吐量的实时可观测性。这是平台的「神经系统」——没有它，运维人员无法区分模型信号不佳和数据源静默失败。

## 1.1 设计原理

在生产级量化系统中（参考 Zipline Pipeline 架构、QuantConnect 健康监控），静默失败是最危险的失败模式。一个因为数据提供商超时而返回过时特征的因子，会产生看起来有效但实际无意义的预测。本模块借鉴 Kubernetes 「控制平面」概念：不参与数据路径，但持续观察数据路径上的每个组件。

## 1.2 功能需求

### 1.2.1 服务健康仪表盘

| 服务 | 健康检测方法 | 轮询间隔 | 失败阈值 |
| --- | --- | --- | --- |
| FastAPI 后端 | GET /health 响应 <100ms | 10秒 | 连续 3 次失败 |
| LLM API 端点 | 调用 /models 接口验证可用性 | 30秒 | 连续 2 次失败 |
| yfinance 数据源 | 获取 SPY 1日 OHLCV；验证 close>0 | 60秒 | 1 次失败切换至缓存模式 |
| SQLite 因子注册表 | SELECT count(*) FROM factors；验证可写 | 60秒 | 1 次失败切换至只读 |
| 模型工件库 | 验证 .joblib 文件存在且 mtime<48h | 120秒 | 过时触发重训练警报 |

### 1.2.2 管线吞吐量指标

- 数据获取延迟：从 API 调用到 DataFrame 就绪的时间。目标：yfinance <2s，缓存 <500ms。

- 特征计算延迟：计算全部技术特征的时间。目标：3年日线数据 <200ms。

- 模型推理延迟：各模型预测时间和融合时间。目标：3个模型 3 只股票 <500ms。

- LLM 决策延迟：从 prompt 构建到解析 TradingDecision 的时间。目标：API 调用 <5s。

- 端到端延迟：/api/dashboard 从请求到响应的总时间。目标：冷启动 <10s，缓存命中 <3s。

### 1.2.3 告警与通知

- 级别 1 – INFO：服务恢复、缓存命中率>90%、模型重训练成功。绿色 toast 提示。

- 级别 2 – WARN：服务降级、缓存接近过期、模型准确率低于 55%。黄色徽章。

- 级别 3 – CRITICAL：服务不可达、数据返回空 DataFrame、模型工件缺失。红色脉冲指示器；阻止管线执行。

## 1.3 验收标准

| ID | 标准 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| AC-1.1 | 所有 5 个服务在配置的轮询间隔内返回有效状态。故意停止 LLM API 服务后，60秒内状态转为“down”并出现 CRITICAL 告警。 | 功能 |
| AC-1.2 | 管线延迟指标与独立测量的 wall-clock 时间误差 <5%。 | 精度 |
| AC-1.3 | 服务卡片响应式渲染：≥1440px 6列，≥1024px 3列，≥768px 2列。无水平溢出。 | 响应式 |
| AC-1.4 | /api/system 在下游服务缓慢或不可达时仍在 <200ms 内响应（后台异步检测、API 返回缓存结果）。 | 性能 |

# 模块 2：市场数据与特征 (Market Feed & Features)

目的：作为所有市场数据的唯一真实来源。本模块拥有数据的全生命周期：从外部提供商获取、规范化为标准 schema、缓存以降低延迟、质量验证、以及特征工程。其他模块不得直接调用 yfinance 或任何外部数据 API。

## 2.1 数据源策略（仅免费开源）

核心约束：不依赖任何付费 API 或数据提供商。仅使用单日级别交易数据。

| 数据源 | 覆盖市场 | 粒度 | 成本 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| yfinance (免费层) | 美股 (S&P 500) | 日线 OHLCV | 免费 | 主数据源；最多获取 20年历史数据 |
| AKShare | A 股 (CSI300) | 日线 OHLCV | 免费 | 备用数据源；中国网络环境下的回退方案 |
| Parquet 缓存 | 全部 | 日线 | 免费 | L2 磁盘缓存，最大时效 24h |

## 2.2 数据质量验证

| 检查项 | 规则 | 失败时操作 |
| --- | --- | --- |
| Schema 验证 | 必须包含 6 个必填列；价格为 float64，成交量为 int64 | 抛出 DataSchemaError；不缓存 |
| 完整性 | 任何股票不得有超过 3 个交易日的缺口 | 缺口≤3天前向填充；>3天拒绝 |
| 价格合理性 | close>0; high≥low; high≥open; volume≥0 | 删除违规行并记录日志 |
| 时效性 | 最新日期≥上一个交易日 | 返回数据但标记为“过时”；发出 WARN 告警 |

## 2.3 特征工程

第一层 – 核心特征（已实现）：log_return, volatility_20d, rsi_14, macd_norm, bollinger_pctb

第二层 – 扩展特征（新增）：

- 成交量分析：vwap_deviation, volume_zscore, obv_slope

- 微观结构代理：amihud_illiquidity (Amihud 2002), roll_spread (Roll 1984)

- 跨资产信号：sp500_beta (滚动 60 日 OLS beta), sector_momentum

- 日历特征：day_of_week, month, is_month_end

## 2.4 验收标准

| ID | 标准 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| AC-2.1 | 获取 3 只股票 3 年日线数据：yfinance 冷启动 <6s，Parquet 缓存 <500ms。 | 性能 |
| AC-2.2 | 数据质量验证捕获：(a) 缺少“close”列抛出 DataSchemaError，(b) 5天缺口触发 WARNING 并前向填充，(c) close=-1 的行被删除并记录。 | 验证 |
| AC-2.3 | 第一层特征与现有 compute_features() 的输出在浮点容差 1e-8 内一致。 | 回归 |
| AC-2.4 | 第二层特征：vwap_deviation 与次日收益的相关性>0.3（S&P 500 Top-50，2022-2024）。 | 信号质量 |
| AC-2.5 | 当 yfinance 不可达时，系统优雅回退到缓存数据，数据质量报告显示“degraded”状态。 | 容错 |

# 模块 3：模型推理与状态 (Model Inference & State)

目的：执行 ML 模型推理，产生市场体制分类（HMM）、方向预测（XGBoost, LSTM）和融合共识信号。这是 Alpha Core 的「大脑」。

当前状态：已完成约70%。HMM 4状态体制检测、GradientBoostingClassifier、MLPClassifier 和加权融合均已运行。主要缺口：(1) 无模型性能监控，(2) 无自动重训练触发，(3) 融合权重硬编码，(4) 无置信度校准。

## 3.1 HMM 体制检测

| 体制 | 特征 | 交易含义 | 分配启发式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 趋势 | 高收益、低波动 | 趋势跟随策略 | 收益均值第3四分位 |
| 震荡 | 低收益、低波动 | 均值回归、区间策略 | 收益均值第2四分位 |
| 套利 | 最高收益、混合波动 | 动量捕获、配对交易 | 收益均值第4四分位 |
| 暴跌 | 负收益、高波动 | 防御性、减少暴露 | 收益均值第1四分位 |

## 3.2 融合引擎

- 第一阶段（当前）：静态加权平均。XGBoost 0.45, LSTM 0.35, HMM 0.20。

- 第二阶段（目标）：动态元学习器。轻量 LogisticRegression 在滚动 60 天窗口上训练，权重隐式学习。

- 置信度校准：用 Platt scaling 或 isotonic regression 校准原始融合概率，使“70% 置信度”在 100 次滚动预测中经验上等于 ~70% 准确率。

## 3.3 验收标准

| ID | 标准 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| AC-3.1 | HMM 在合成数据上正确识别至少 3/4 个体制。连续 5 次重训练标签稳定（无标签交换）。 | 模型质量 |
| AC-3.2 | XGBoost 和 LSTM 在 20% 测试集上方向准确率 >52%（二项检验 p<0.05）。 | 模型质量 |
| AC-3.3 | 融合引擎产生的预测在任何滚动 60 天窗口内至少与最佳单模型持平。 | 融合 |
| AC-3.4 | 置信度校准后，各概率区间的观测准确率与区间中心偏差 <±10个百分点。 | 校准 |
| AC-3.5 | 滚动 20 天准确率降至 48% 以下时触发 WARN；连续 5 天低于 45% 时自动重训练。 | 监控 |

# 模块 4：Alpha 策略实验室 (Alpha Strategy Lab)

目的：提供完整的因子研究环境：生成 Alpha 假设、用 DSL 表达、回测、统计显著性评估、去重注册。这是 Alpha Core 的「研究引擎」。

## 4.1 因子 DSL 与解析器

递归下降解析器支持 Qlib 兼容的表达式：时间序列算子（Ref, Mean, Sum, Std, EMA, Corr 等）、截面算子（Rank, Zscore）、元素算子（Abs, Sign, Log, If）。支持完整中缀算术与正确的运算符优先级。

## 4.2 回测引擎

- 数据窗口：默认 2022-01-01 至 2024-12-31。训练/测试分割：前 80% / 后 20%，时间序分割、禁止 shuffle。

- 前向收益：多周期：1, 2, 3, 5, 10, 20 交易日。按日期截面分组。

- IC 信息系数：Pearson IC、Spearman Rank IC、ICIR (IC均值/IC标准差)。

- 多空组合：等权五分位策略：做多因子值前 20%，做空后 20%。Sharpe、最大回撤、换手率。

- Alpha 衰减：跟踪 IC 在各前向周期的衰减曲线。第5天 IC 降至第1天的 <50% 则标记为“短命”。

## 4.3 P&L 图表规格

- X轴：交易日时间线，与市场日历对齐。粒度：每日。范围与回测窗口一致。

- Y轴：累计收益率（%），从 0% 开始。

- 策略曲线（绿色 #4ade80）：多空五分位组合的累计 P&L。2px 线宽，填充区域 10% 透明度。

- 基准曲线（红色 #ef4444）：S&P 500 (SPY) 累计收益。真实数据（来自 yfinance），非合成。虚线 1.5px。

- 十字线交互：鼠标水平移动时纵向线跟随。Tooltip 显示：日期、策略累计收益%、基准累计收益%、超额收益、当前回撤%。跟随延迟 <50ms。

- 指标徽章：图表右上角显示 Sharpe, Max Drawdown, Annual Return, IC Mean, ICIR。

## 4.4 LLM 研究循环（API 接入）

核心变更：不再租用独立 GPU 服务器部署 Gemma 4 26B。通过开发者已订阅的模型公司 Coding Plan 接入 API（OpenAI / Anthropic / DeepSeek 等），经由 LLMClientFactory 统一调度。无需更改任何业务代码，仅切换 .env 配置即可。

- HypothesisAgent：接收自然语言查询，生成 3-5 个结构化假设。

- FactorAgent：将假设转化为 DSL 表达式，每个假设 1-3 个。

- BacktestAgent：对每个因子表达式执行回测，收集所有指标。

- EvalAgent：评审回测结果。决策：ACCEPT (IC>0.03, ICIR>0.5, Sharpe>0.5), REJECT, 或 REFINE。

## 4.5 验收标准

| ID | 标准 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| AC-4.1 | P&L 图表渲染：(a) 绿色策略线+红色虚线基准，(b) 基准数据为真实 SPY 数据，(c) 十字线显示 5 个 tooltip 值，(d) tooltip 跟随延迟 <50ms。 | UI |
| AC-4.2 | 回测引擎 IC 值与参考 pandas 计算偏差 <1e-6。 | 数值精度 |
| AC-4.3 | LLM 研究循环在 3 分钟内完成。至少生成 2 个因子并完成回测评估。 | 端到端 |
| AC-4.4 | 因子注册表去重：提交 Rank(-Delta($close,5)) 和 Rank(Delta($close,5)*-1) 只产生 1 条记录。 | 去重 |
| AC-4.5 | DSL 编辑器提供语法高亮（函数名蓝色、$特征橙色、数字绿色）。解析错误显示红色下划线。 | UX |

# 模块 5：组合与风控引擎 (Portfolio & Risk Engine)

目的：将模型信号和 Alpha 因子转化为具体的组合仓位，实施风控约束，提供综合风控仪表盘。模拟仓位严格按照真实资本管理标准设计。

## 5.1 组合构建

- 信号加权分配：仓位权重 = 信号得分 / 绝对值之和。正信号做多，负信号做空。

- 风险平价调整：权重与实现波动率反比。目标：每个仓位的风险贡献相等。

- 约束实施：单一仓位上限 15%；总毛暴露上限 200%；单行业暴露上限 30%；最少 5 多 + 5 空。

## 5.2 风控指标

| 指标 | 计算方法 | 目标/阈值 |
| --- | --- | --- |
| 组合波动率 | 日收益年化标准差 | 显示；目标 <15% |
| Sharpe Ratio | (年化收益 - Rf) / 年化波动 | 显示；目标 >1.0 |
| 最大回撤 | 累计收益峰值到谷值的最大降幅 | 硬限制：-20% 触发自动减仓 |
| VaR (95%) | 252日滚动收益的第5百分位数 | 显示；VaR超过 3% 时告警 |
| Beta to SPY | 滚动 60 日 OLS 回归斜率 | 目标：¦β¦<0.3（市场中性） |
| 集中度 (HHI) | 仓位权重的平方和 | HHI>0.15 时告警 |

## 5.3 验收标准

| ID | 标准 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| AC-5.1 | 组合权重总毛暴露≤200%，单一仓位≤15%。边界条件验证：全部多头信号/单一极端信号/小宇宙场景。 | 约束 |
| AC-5.2 | 风险平价的边际风险贡献变异系数 <0.3（等权约 ~0.5）。 | 组合构建 |
| AC-5.3 | 累计收益达 -20% 时自动将所有仓位减至 50%，并发出 CRITICAL 告警。回撤恢复至 -10% 前不增仓。 | 风控 |
| AC-5.4 | Treemap 正确显示比例大小、配色和 hover tooltip。 | UI |
| AC-5.5 | 全部 7 个风控指标与参考实现一致。VaR(95%) 与 scipy 计算偏差 <0.1%。 | 数值精度 |

# 模块 6：订单执行网关 (Order Execution Gateway)

目的：将组合目标权重转化为可执行的订单指令，实施事前风控门控（多时间框架确认），模拟订单成交。模拟盘模式，但架构支持未来接入真实 broker。

## 6.1 订单状态机

| 状态 | 描述 | 可转换至 |
| --- | --- | --- |
| PENDING_GATE | 等待多时间框架门控评估 | GATE_PASSED, GATE_REJECTED |
| GATE_PASSED | 所有时间框架门控通过 | SUBMITTED |
| GATE_REJECTED | 一个或多个门控失败 | PENDING_GATE, CANCELLED |
| SUBMITTED | 已发送至模拟执行引擎 | FILLED, PARTIALLY_FILLED, REJECTED |
| FILLED | 订单完全成交 | 终态 |
| CANCELLED | 用户/风控/超时取消 | 终态 |

## 6.2 多时间框架门控

- 4H 趋势门控 (权重 0.4)：EMA(8) vs EMA(21) 日线交叉。通过阈值：0.5。

- 1H 动量门控 (权重 0.35)：RSI(14) 小时线。通过阈值：0.5。

- 15M 入场门控 (权重 0.25)：MACD 信号交叉 15分钟线。通过阈值：0.5。

门控逻辑：所有 3 个门控必须单独通过 (得分≥0.5) 且加权综合得分超过 0.5。方向冲突时拒绝订单。

## 6.3 成交模拟

- 市价单：最新价格 ± 滑点。滑点模型：0.05% 基础 + 市场冲击 = 0.1 * sqrt(订单股数 / 日均成交量)。

- 限价单：仅在模拟日内价格穿越限价时成交。使用日内高低价均匀分布模拟。

## 6.4 验收标准

| ID | 标准 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| AC-6.1 | 订单状态机转换正确：覆盖全部 6 个状态和 10 个转换的单元测试。 | 状态机 |
| AC-6.2 | 门控得分与现有 gate.py 偏差 <0.01。 | 回归 |
| AC-6.3 | 1000股市价单滑点在 0.05%±0.01% 范围内（100次模拟统计检验）。 | 模拟质量 |
| AC-6.4 | 方向冲突检测：4H 趋势看空时下买单触发“方向冲突”警告并进入 GATE_REJECTED。 | 风控门控 |

# 模块 7：交易审计日志 (Trading Audit Log)

目的：维护系统每个决策的完整、不可变、可查询的记录。服务三个目的：(1) 研究可复现性，(2) 合规文档，(3) 系统调试。

## 7.1 审计事件模型

| 字段 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| event_id | UUID v4 | 全局唯一事件标识 |
| event_type | Enum | MODEL_PREDICTION / GATE_EVALUATION / ORDER_STATE_CHANGE / RISK_ALERT / PORTFOLIO_REBALANCE / SYSTEM_EVENT |
| timestamp | ISO 8601 (UTC) | 事件创建时间 |
| ticker | str ¦ null | 股票代码 |
| source_module | str | 生成事件的模块名 |
| payload | JSON | 事件专属数据 |
| decision_chain_id | UUID v4 ¦ null | 关联同一决策链中的所有事件 |

## 7.2 决策链追踪

- 正向追踪：给定模型预测，找到由此产生的门控评估、订单和成交。

- 反向追踪：给定已成交订单，回溯到产生信号的模型预测和特征值。

- 差异分析：比较同一股票连续两天的决策链，识别哪个输入变化导致了不同结果。

## 7.3 验收标准

| ID | 标准 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| AC-7.1 | 完整管线运行产生预期数量的审计事件，所有事件共享同一 decision_chain_id。 | 事件完整性 |
| AC-7.2 | 审计事件真正不可变：DELETE 请求返回 HTTP 405。 | 不可变性 |
| AC-7.3 | 决策链追踪端到端有效：给定已成交订单 event_id，API 返回包含触发模型预测的完整链。 | 可追溯性 |
| AC-7.4 | 查询性能：最近 1000 条事件 <100ms；决策链重建 <50ms。基于 100,000+ 条事件的数据库测量。 | 性能 |
| AC-7.5 | CSV 导出 10,000 条筛选事件 <3s，生成有效 CSV。JSON payload 展平为独立列。 | 导出 |

# 网络安全架构

核心原则：最小暴露面、纵深防御、默认拒绝。

## 端口与暴露管理

| 端口 | 服务 | 暴露范围 | 安全措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6008 | FastAPI 后端 | 仅内网 / 反向代理后 | 禁止直接公网访问 |
| 3000 | Next.js 前端 | 经反向代理暴露 | Nginx/Caddy TLS 终结 |
| 443 | HTTPS 入口 | 公网 | 强制 HTTPS；HSTS；TLSv1.3 |

## 开发者模式防护

- 生产环境禁用 DEBUG：FastAPI debug=False；所有异常返回通用错误消息，不泄露堆栈跟踪或内部路径。

- 移除 /docs 和 /redoc：生产环境不暴露 Swagger UI。配置：app = FastAPI(docs_url=None, redoc_url=None)。

- 响应头硬化：移除 Server 头；添加 X-Content-Type-Options: nosniff, X-Frame-Options: DENY, Content-Security-Policy。

- CORS 收紧：当前 allow_origins=["*"] 必须改为白名单域名。仅允许 GET 方法。

## 访问频率限制

| 端点类型 | 限制 | 超限行为 |
| --- | --- | --- |
| 读取端点 (/api/*) | 每 IP 60次/分钟 | 返回 HTTP 429，响应头包含 Retry-After |
| 计算密集型 (/api/inference) | 每 IP 10次/分钟 | 返回 HTTP 429 + 缓存提示 |
| LLM 端点 (/api/decision) | 每 IP 5次/分钟 | 返回 HTTP 429 + 队列建议 |
| 静态资源 | 无限制 | CDN 缓存 |

## 可疑连接封禁

- 自动封禁规则：单 IP 在 5 分钟内触发 >20 次 429 响应，自动封禁 30 分钟。通过 FastAPI 中间件或 Nginx fail2ban 实现。

- API 密钥认证：全链路产品化后，所有非静态端点需要 Bearer Token 认证。Token 经由注册/登录流程签发，存储在 httpOnly cookie 中。

- 审计日志集成：所有被封禁的 IP 和触发频率限制的请求记录到审计日志（Module 7），事件类型为 SYSTEM_EVENT。

## 安全验收标准

| ID | 标准 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| AC-S.1 | 生产环境访问 /docs 或 /redoc 返回 404。异常响应不包含堆栈跟踪、文件路径或模块名。 | 信息泄露 |
| AC-S.2 | 单 IP 在 60秒内发送 61 个请求到 /api/market 时，第 61 个返回 HTTP 429 并包含 Retry-After 头。 | 频率限制 |
| AC-S.3 | 触发 >20 次 429 后，IP 被自动封禁 30 分钟。封禁期间所有请求返回 HTTP 403。封禁事件记录在审计日志中。 | 封禁 |
| AC-S.4 | CORS 仅允许白名单域名。来自未授权源的请求被拒绝，无 CORS 头返回。 | CORS |

# LLM 接入架构（API 订阅模式）

核心变更：放弃租用独立 GPU 服务器部署开源模型（Gemma 4 26B + Ollama）。改为通过开发者已订阅的模型公司 Coding Plan 接入 API。

## 成本对比

| 方案 | 月成本估算 | 优势 | 劣势 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原方案：AutoDL RTX 5090 + Ollama + Gemma 4 26B | ¥800-1200/月 | 完全私有、无限调用 | GPU 空闲浪费、需维护 SSH 隧道、模型更新慢 |
| 新方案：Coding Plan API 订阅 | $20-100/月 | 即用即付、无维护、自动升级最新模型 | 依赖第三方可用性 |

## 实现方案

已有的 LLMClientFactory 支持通过 .env 配置切换，无需更改任何业务代码：

| 提供商 | .env 配置 | 推荐模型 |
| --- | --- | --- |
| OpenAI | LLM_PROVIDER=openai OPENAI_API_KEY=sk-... | gpt-4o 或 gpt-4o-mini |
| Anthropic | LLM_PROVIDER=openai OPENAI_BASE_URL=https://api.anthropic.com/v1 OPENAI_API_KEY=sk-ant-... | claude-sonnet-4-20250514 |
| DeepSeek | LLM_PROVIDER=openai OPENAI_BASE_URL=https://api.deepseek.com OPENAI_API_KEY=sk-... | deepseek-chat |

注意：所有提供商均通过 OpenAI-compatible 接口接入。LLMClientFactory 读取 LLM_PROVIDER，自动选择客户端。API 密钥存储在 .env 文件中，不进入源代码。

# 分阶段交付计划

七个模块分四个阶段交付，每个阶段产出可测试的 MVP 增量：

## 第一阶段：基础加固（第1-3周）

| 周 | 模块 | 交付物 | 关键验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | M2: 市场数据 | 统一 DataProvider、数据质量验证、L1/L2 缓存 | AC-2.1, AC-2.2, AC-2.5 |
| 2 | M2+M3: 特征+模型 | 第二层特征、模型性能监控、置信度校准 | AC-2.3, AC-2.4, AC-3.2, AC-3.4 |
| 3 | M1: 系统总线 | 健康检测、管线延迟指标、告警系统 | AC-1.1, AC-1.2, AC-1.4 |

## 第二阶段：研究引擎（第4-6周）

| 周 | 模块 | 交付物 | 关键验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | M4: Alpha 实验室（后端） | 回测引擎增强、因子注册表改进 | AC-4.2, AC-4.4 |
| 5 | M4: LLM 循环 | 完整 4-Agent 管线集成（通过 API 订阅） | AC-4.3 |
| 6 | M4: UI | P&L 图表、DSL 编辑器、指标仪表盘、因子注册表表格 | AC-4.1, AC-4.5 |

## 第三阶段：组合与执行（第7-9周）

| 周 | 模块 | 交付物 | 关键验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | M5: 组合引擎 | 信号加权分配、风险平价、约束实施、风控指标 | AC-5.1, AC-5.2, AC-5.5 |
| 8 | M6: 执行网关 | 订单状态机、门控集成、滑点模拟 | AC-6.1, AC-6.2, AC-6.3 |
| 9 | M5+M6: UI+集成 | Treemap、风控仪表盘、订单簿、端到端模拟盘流程 | AC-5.4, AC-6.4 |

## 第四阶段：审计与招印（第10-12周）

| 周 | 模块 | 交付物 | 关键验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | M7: 审计日志 + 安全 | 事件模型、SQLite 存储、决策链追踪、安全加固 | AC-7.1–AC-7.4, AC-S.1–AC-S.4 |
| 11 | 前端迁移 | React/Next.js 应用、全部 7 个模块标签页、暗色/亮色主题 | 全部 UI 验收标准 |
| 12 | 集成与 QA | 端到端测试、性能基准、文档、部署脚本 | AC-7.5, 全回归套件 |

# 前端迁移：React/Next.js 架构

| 组件 | 框架 | 数据源 | 关键库 |
| --- | --- | --- | --- |
| 布局外壳 | Next.js App Router | N/A | Tailwind CSS, shadcn/ui |
| 侧边栏导航 | React + 路由 | /api/system | Lucide icons |
| 系统总线监控 | React | /api/system (10s 轮询) | Recharts, react-hot-toast |
| 市场数据图表 | React | /api/market (60s 轮询) | Lightweight Charts (TradingView) |
| 特征热力图 | React | /api/market | D3.js 或 Nivo |
| 推理仪表盘 | React | /api/inference (30s 轮询) | Recharts, 自定义 gauge |
| Alpha 工作台 | React | /api/alpha + WebSocket | Monaco Editor, Recharts |
| 组合 Treemap | React | /api/portfolio (60s 轮询) | D3 treemap |
| 订单簿 | React | /api/orders (5s 轮询) | TanStack Table |
| 审计日志流 | React | /api/audit (SSE/10s 轮询) | react-window, JSON viewer |

状态管理：React Query (TanStack Query) 管理服务器状态。无需 Redux。局部 UI 状态用 React Context。

API 层：从 FastAPI 自动生成 OpenAPI schema，用 openapi-typescript-codegen 生成类型安全的前端客户端。

# 技术参考与开源基础

| 项目 | 与 Alpha Core 的关系 | 核心借鉴 |
| --- | --- | --- |
| Qlib (Microsoft) | 因子研究框架，Alpha158 特征集 | 因子 DSL 设计、IC/ICIR 评估方法 |
| Zipline (Quantopian) | 事件驱动回测引擎 | Pipeline 架构、DataPortal 抽象 |
| Backtrader | Python 回测库 | Broker 模拟、订单类型、滑点模型 |
| VectorBT | 向量化回测 | 向量化组合指标、快速 P&L 计算 |
| OpenBB | 开源 Bloomberg 终端 | 多数据源聚合、终端 UI 模式 |

## 学术参考

| 参考文献 | 在 Alpha Core 中的应用 |
| --- | --- |
| Amihud (2002) 《Illiquidity and stock returns》 | Amihud 非流动性比率，第二层特征 |
| Roll (1984) 《Effective bid-ask spread》 | Roll 估计器，第二层特征 |
| Roncalli (2013) 《Risk Parity and Budgeting》 | 风险平价组合构建方法论 |
| Kelly (1956) 《Information rate》 | Kelly 准则仓位大小算法 |
| López de Prado (2018) 《Advances in Financial ML》 | 三重屏障方法、金融交叉验证 |

# 附录：术语表

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| IC (信息系数) | 因子信号与后续收益的相关性。IC>0.03 被认为有意义。 |
| ICIR (信息比率) | IC均值/IC标准差。衡量信号一致性。ICIR>0.5 为强信号。 |
| HMM (隐马尔可夫模型) | 用于市场体制检测的序列统计模型。 |
| DSL (领域特定语言) | 定义 Alpha 因子的自定义表达式语言。兼容 Qlib 语法。 |
| OHLCV | 开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量。标准 K 线数据格式。 |
| VaR (风险价值) | 给定置信水平下的最大预期损失。 |
| Sharpe Ratio | (收益-无风险利率)/波动率。风险调整后收益。>1.0 为良好。 |
| Kelly 准则 | 基于赢率和赔率的最优仓位大小公式。实践中用半 Kelly 降低方差。 |